SCRUM

INICIO: 06 de septiembre del 2021

FIN:16 de septiembre del 2021

*Integrantes: Ivan Mainhard, Franco Vergara*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM | | | | |
| id | Descripcion de la tarea | Estimacion | Persona | Demostracion |
| 1 | Agregar otón wpp | 70 | Ivan |  |
| 2 | Mapear pagina | 50 | Ivan |  |
| 3 | Menu Baje con cursor | 100 | Ivan/Franco |  |
| 4 | footer con info y maps | 30 | Franco |  |
| 5 | Agregar imágenes ofertas | 20 | Franco |  |

daily’s

1°daily 6/9/21 Lunes

2°daily 8/9/21 Miercoles

3°daily 10/9/21 Viernes

4°daily 14/9/21 Martes

5°daily 16/9/21 Jueves

Nota: Profe ya le explique porque nos faltan los daily’s

-----------------------------

Retrospectiva

20/09/21: Ivan

21/09/21: Franco

Retrospectiva Ivan: Logre hacer lo que es el botón de wpp no fue tan complicado, pero me costó encontrar información ya que había muchas páginas las cuales tenías que ir con cuidado porque tenías que descargar ciertas cosas, lo que no logre hacer fue el mapeo de la página porque no logre entender la información y no encontré ningún video explicativo de lo dicho antes. Ahora con el tema de los botones acompañante se nos hizo fácil ya que Bootstrap nos daba la opción de eso.

Retrospectiva Franco: A mi me toco el footer de la pagina y agregarles fotos a las ofertas, el footer lo hice en un día buscando información en internet, después moví la ubicación al pie de página agregándole colores. Las fotos de las ofertas no se las puse porque las dueñas del kiosko decidieron que no querían las fotos